Developers portfolio Milan Pallas

Afbeelding met tekenfilm, tandwiel

Automatisch gegenereerde beschrijving

SLB’er:

Gerald Muller

I2SD2

0309795

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

[Inhoudsopgave 1](#_Toc151363114)

[User stories: 2](#_Toc151363115)

[Taken gebaseerd op de user stories 3](#_Toc151363116)

[Planning 4](#_Toc151363117)

[Sp50    - 6-11-2023 / 10-11-2023 - Ontwerp van de website + Planning 4](#_Toc151363118)

[Sp51    - 13-11-2023 / 17-11-2023 - MockUp + Clickable WireFrame ​ 4](#_Toc151363119)

[Sp52    - 20-11-2023 / 24/11/2023 - Userstories ​ 4](#_Toc151363120)

[Sp53    - 27-11-2023 / 1-12-2023 - Development​ 4](#_Toc151363121)

[Sp54    - 4-12-2023 / 8-12-2023 - Development​ 4](#_Toc151363122)

[Sp55    - 11-12-2023 / 15-12-2023 - Development​ 4](#_Toc151363123)

[Sp56    - 18-12-2023 / 22-12-2023 - Development​ 4](#_Toc151363124)

[Sp57    - Development​ 4](#_Toc151363125)

[Sp58    - Testplan en testen ​ 5](#_Toc151363126)

[Sp59    - Oplevering, presentatie & codereview​ 5](#_Toc151363127)

[Sp60    - Uitloop 5](#_Toc151363128)

[Ontwerp portfolio 6](#_Toc151363129)

[Globale opmaak 6](#_Toc151363130)

[Checklist voor alle pagina’s 6](#_Toc151363131)

[Algemene website elementen 6](#_Toc151363132)

[Database\_le\_portfolio 7](#_Toc151363133)

[Index.php 7](#_Toc151363134)

[Wie\_ben\_ik.php 7](#_Toc151363135)

[Wie\_ben\_ik\_echt.php 7](#_Toc151363136)

[Statustieken\_voor\_nerds.php 7](#_Toc151363137)

[cv.php 7](#_Toc151363138)

[Versiebeheer 8](#_Toc151363139)

# User stories:

* Als gebruiker wil ik begroet worden met een inleiding zodat de gebruiker gelijk kan zien wie de website gemaakt heeft
* Als gebruiker wil ik het kleuren thema kunnen veranderen omdat iedereen net een andere voorkeur kan hebben en het een leuk interactie element toevoegt
* Als gebruiker wil ik contact maken met de maker van de website via een afzonderlijke email zodat ik feedback kan ontvangen
* Als web developer wil ik dat mijn website responsief is zodat de website er professioneel uit blijft zien op iedere scherm resolutie
* Als gebruiker wil ik kunnen zien wat de maker van de website kan doen (doormiddel van tekst en gebruikte technieken in de website) zodat de gebruiker een beter inzicht krijgt van mij
* Als werkgever wil ik in kunnen loggen zodat alleen ik gevoelige gegevens kan lezen over de maker van de website
* Als werkgever wil ik weer uit kunnen loggen omdat uitloggen in samenwerking gaat met inloggen

# Taken gebaseerd op de user stories

* KLAAR - Installeer Bootstrap via de geïnstalleerde bestanden – 1,5 uur
* KLAAR - verwerk de Algemene web-elementen in de index.php en maak hier een template.php van – 2 dagen
* KLAAR - Maak een speciale kader voor de header in Gimp – 1 tot 2dagen
* KLAAR - De header uitwerken in index.php – 1 dag
* De rest van de body content uitwerken in index.php (een grid veldje met informatieve of interactieve divs)
* KLAAR - Maak het database met tabellen voor het werkgevers account en tekst over de muziek instrumenten die ik op dit moment bespeel – 2 uur.
* Verzamel afbeeldingen en schrijf de inhoud over de artikelen – 2 tot 3 dagen
* Bewaar de gebruikte tabel queries in de import.sql – variabel tijdsbestek
* KLAAR - Maak het werkgevers account en de DBConfig.php – 1 uur
* Easter egg account maken die onverwachte en grappige elementen toevoegt aan de website (optioneel) – variabel tijdsbestek
* KLAAR - Inlog formulier maken – 2 uur
* KLAAR - Inlog module werkend maken (validatie en session variabel aanmaken) – 3 uur
* KLAAR - Uitlog knop maken en werkend maken – 15 tot 30 minuten
* wie\_ben\_ik.php (open) uitwerken – 1 tot 2 dagen
* Enneagram en DISC profiel maken – 4 uur
* tekst en profielen in wie\_ben\_ik\_echt.php (professioneel) uitwerken (!!) – 1 tot 2 dagen
* CV in HTML form maken (!!) – 2 tot 3 dagen
* Diploma's toevoegen in aparte pagina's (!!) – 1 tot 2 uur
* Optionele certificaten verzamelen en toevoegen (!!) – 1 tot 2 dagen
* Mijn Linked-in profiel linken – 5 minuten
* Een plekje vinden voor bootstrap elementen die nog niet toegepast zijn – variabel tijdsbestek

(!!) = vergeet niet de bestandsnamen te encrypten zodat de pagina’s niet zomaar toegankelijk zijn

# Planning

(!!) = vergeet niet de bestandsnamen te encrypten zodat de pagina’s niet zomaar toegankelijk zijn

## Sp50    - 6-11-2023 / 10-11-2023 - Ontwerp van de website + Planning en userstories

* KLAAR - userstories maken
* KLAAR - Planning maken

## Sp51    - 13-11-2023 / 17-11-2023 - Voorbereiding

* KLAAR - Installeer Bootstrap via de geïnstalleerde bestanden – 1,5 uur
* KLAAR - verwerk de Algemene web-elementen in de index.php en maak hier een template.php van – 2 dagen
* KLAAR - Maak een speciale kader voor de header in Gimp – 1 tot 2dagen
* KLAAR - De header uitwerken in index.php – 1 dag

## Sp52    - 20-11-2023 / 24/11/2023 - Development​

* KLAAR - Maak het database met tabellen voor het werkgevers account en tekst over de muziek instrumenten die ik op dit moment bespeel – 2 uur.
* KLAAR - Maak het werkgevers account en de DBConfig.php – 1 uur
* Bewaar de gebruikte tabel queries in de import.sql – variabel tijdsbestek

## Sp53    - 27-11-2023 / 1-12-2023 - Development​

* KLAAR -Inlog formulier maken – 2 uur
* KLAAR - Inlog module werkend maken (validatie en session variabel aanmaken) – 1 dag
* KLAAR - Uitlog knop maken en werkend maken – 15 tot 30 minuten

## Sp54    - 4-12-2023 / 8-12-2023 - Development​

* wie\_ben\_ik.php (open) uitwerken – 1 tot 2 dagen
* Enneagram en DISC profiel maken – 4 uur

## Sp55    - 11-12-2023 / 15-12-2023 - Development​

* tekst en profielen in wie\_ben\_ik\_echt.php (professioneel) uitwerken (!!) – 1 tot 2 dagen
* CV in HTML form maken (!!) – 2 tot 3 dagen

## Sp56    - 18-12-2023 / 22-12-2023 - Development​

* Diploma's toevoegen in aparte pagina's (!!) – 1 tot 2 uur
* Optionele certificaten verzamelen en toevoegen (!!) – 1 tot 2 dagen
* Mijn Linked-in profiel linken – 5 minuten

## Sp57    - Development​

* De rest van de body content uitwerken in index.php (een grid veldje met informatieve of interactieve divs)
* Een plekje vinden voor bootstrap elementen die nog niet toegepast zijn – variabel tijdsbestek

## Sp58    - Testplan en testen ​

* Verzamel afbeeldingen en schrijf de inhoud over de artikelen – 2 tot 3 dagen
* Easter egg account maken die onverwachte en grappige elementen toevoegt aan de website (optioneel) – variabel tijdsbestek

## Sp59    - Oplevering, presentatie & codereview​

* Website een geheel pls :)

## Sp60    - Uitloop

* Transition elementen toevoegen voor een professionele uitstraling.
* Textboxjes beveiligen

# Ontwerp portfolio

## Globale opmaak

Sommige websites maken gebruik van een schakelaar tussen licht en donker modus. Omdat ik dit best zaai vind, ga ik zelf een stapje verder.

Mijn portfolio is gemaakt om verschillende kleurenthema’s op toe te passen. Op dit moment heb ik 5 verschillende thema’s voorbereid:

* Basis wit – een licht thema met een groene accent kleur
* Nacht zwart – het gebruikelijke donkere thema dat gebruik maakt van verschillende tinten zwart met een oranje accent kleur
* Perzik Roze – verschillende tinten roze met een licht beige accentkleur  
  <https://colorhunt.co/palette/ffeaddfcaeaeff8989ff6666>
* Moss groen – verschillende tinten groen met een groen gele accentkleur  
  <https://colorhunt.co/palette/3c625561876ea6bb8deae7b1>
* Marine blauw – verschillende tinten blauw met een geel beige accentkleur  
  <https://colorhunt.co/palette/363062435585818fb4f5e8c7>

Voor eventuele iconen maak ik gebruik van de bootstrap iconen die lokaal in de bestandsstructuur staan.

Er word gebruik gemaakt van een standaard lettertype.

## Checklist voor alle pagina’s

Om in te plannen wat er op welke pagina moet komen te staan heb ik een checklijstje gemaakt.

### Algemene website elementen

#### Head:

* algemene meta tags voor ondersteuning cross platform exc.
* meta: author
* Moss favicon
* kleur\_thema.css link (geen echte bestandsnaam)
* OpenGraph protocols (optioneel)
* Bootstrap5 linkjes

#### Navbar:

* Logo
* Nav linkjes
* Log-in form (iets met bootstrap)
* Log-uit
* kleuren thema kiezer:

Basis wit

Nacht zwart

Casino rood

Moss groen

Marine blauw

#### Footer:

* Datum voor het laatst bijgewerkt
* Algemene contact info (@email.moss)

### Database\_le\_portfolio

* gebruikers tabel
* muziek instrumenten tabel
* Werkgever's account maken:

W3rkgev3r2938

L0r3m1psum#\_596

* dbConfig.php
* import.sql

### Index.php

* Header

Begroeting

Waarom heb ik deze website gemaakt

link: meer over mij

* Informatieve en interactieve CSS grids met hover en transition elementen
* Wie ben ik / waar kom ik vandaan (algemeen)
* Welke programmeer talen ken ik / vind ik leuk

### Wie\_ben\_ik.php

* Mijn ambities
* Hobbies (muziek instrumenten cards)
* Favoriete series (tabel)

### Wat\_voor\_persoon\_ben\_ik.php (!!)

* Mijn volledige naam
* Foto van mij
* Wat voor persoon ben ik:

Algemeen

Sterktes en zwaktes

Leerstijl / leervoorkeur

* Linkje naar CV met Diploma's en Certificaten

### Statustieken\_voor\_nerds.php (!!)

* Enneagram
* DISC profiel

### Mijn\_diplomas\_en\_certificaten.php (!!)

* Diploma’s en certificaten toevoegen (versameling van linkjes)

### cv.php

Mocht de gebruiker /cv achter de https link typen, wil ik de gebruiker doorsturen naar een lol / valstrik pagina

<https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ>

# Versiebeheer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bestand versie | Wat is er gewijzigd? | Wanneer is het gewijzigd? |
| 0.1 | Het bestand is aangemaakt | 10-11-2023 |
| 0.2 | SLB’er toegevoegd aan het voorblad.  Moss groen accentkleur gewijzigd.  Taken en planning apart gemaakt. | 20-11-2023 |
| 1.0 | Casino rood vervangen met perzik roze. | 3-12-2023 |
|  |  |  |